**Муниципальное казенное учреждение**

**администрация Нововасюганского сельского поселения**

**Каргасокского района Томской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.03.2017 года № 25

с. Новый Васюган

Об утверждении Муниципальной Программы

«Благоустройство территории Муниципального образования

Нововасюганское сельское поселение на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением МКУ администрации Нововасюганского сельского поселения от 20.05.2015 № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования Нововасюганского сельского поселения их формирования и реализации», Правилами благоустройства территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение, утвержденные Решением Совета Нововасюганского сельского поселения от 29.04.2011 № 206 (в редакции Решения Совета Нововасюганского сельского поселения от 26.12.2013 № 82)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную Программу «Благоустройство территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение на 2017 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в соответствии с Уставом Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нововасюганского

сельского поселения Лысенко П.Г.

Исп: специалист 1 категории Филипова Е.В.

8(382 53) 29-2-94

Приложение

к Постановлению МКУ администрация

Нововасюганского сельского поселения

от 28.03. 2017 № 25

**Муниципальная Программа «Благоустройство территории**

**Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение**

**на 2017 год»**

**2017 год**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной Программы «Благоустройство территории**

**Муниципального образования**

**Нововасюганское сельское поселение на 2017 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области, адрес: 636740 Томская область, Каргасокский район, с. Новый Васюган, ул. Советская, д. 49 |
| Участники Программы | Муниципальное казенное учреждение администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области |
| Основания для разработки Программы | Правовые основания:  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  - Постановление МКУ администрации Нововасюганского сельского поселения от 20.05.2015 № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования Нововасюганского сельского поселения их формирования и реализации»,  - Правила благоустройства территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение, утвержденные Решением Совета Нововасюганского сельского поселения от 29.04.2011 № 206 (в редакции Решения Совета Нововасюганского сельского поселения от 26.12.2013 № 82) |
| Цель программы | - Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Нововасюганского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности и отдыха населения;  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Нововасюганского сельского поселения  - Развитие и поддержка инициатив жителей поселка по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий |
| Задачи программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;  - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселение, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;  - Поэтапное улучшение внешнего облика поселения;  - Благоустройство придомовых территорий и парковых зон. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (тротуаров, озеленения) ГОСТу;  - Процент привлечения предприятий, организаций и населения поселения к работам по благоустройству;  - Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, парковыми зонами, местами отдыха, детскими игровыми и спортивными площадками). |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Нововасюганского сельского поселения.  Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы из бюджета Нововасюганского сельского поселения:  2017 год – 1478,71 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Комплексное решение проблем благоустройства, способствующее комфортной жизнедеятельности, культурного отдыха и досуга населения;  - Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одной из важнейших задач поселения является благоустройство его внешнего облика, создание оптимальных условий для жизни человека. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия, как органов местного самоуправления, так и самих граждан.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования Нововасюганского сельского поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий и улучшение санитарно-гигиенических условий жизни.

Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство уличного освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных площадок, обустройство парковых зон.

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

В настоящий момент на территории Нововасюганского сельского поселения планируется строительство и обустройство парковой зоны с размещением внутри зоны детской площадки. Обустройство детских, спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

Муниципальной Программы «Благоустройство территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение на 2017 год» позволит благоустроить облик Нововасюганского сельского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан.

Финансирование муниципальной Программы предусматривается за счет средств бюджета Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение.

Невыполнение мероприятий по благоустройству Нововасюганского сельского поселения приведет к ухудшению эстетической и экологической обстановки, увеличению воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье населения, истощение природных ресурсов поселения, несоответствию мест массового отдыха жителей санитарно-гигиеническим требованиям.

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Совершенствование системы комплексного благоустройства Нововасюганского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Нововасюганского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности и отдыха населения, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Нововасюганского сельского поселения, развитие и поддержка инициатив жителей поселка по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

Основные задачи Программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселение, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;

- поэтапное улучшение внешнего облика поселения;

- благоустройство придомовых территорий и парковых зон.

**3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Нововасюганского сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (тротуаров, озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения предприятий, организаций и населения поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками, парковыми зонами).

Перечень целевых показателей Программы указан в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Основные ожидаемые конечные результаты Программы

3.1. «Организация освещения улиц»:

На 01.01.2017 года количество светильников наружного освещения на территории Нововасюганского сельского поселения составляет – 172шт. Проводится ежегодное содержание сети уличного освещения путем замены перегоревших ламп и вышедших из строя светильников.

3.2. « Организация озеленения территории поселения»:

- увеличение уровня озеленения территории поселения;

- увеличение доли мест массового отдыха.

3.3. «Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения»:

- благоустройство территории поселения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории Нововасюганского сельского поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;

- привлечение жителей поселения к участию по благоустройству территории Нововасюганского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории Нововасюганского сельского поселения.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Одной из проблем благоустройства территории Нововасюганского сельского поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские, спортивные площадки, разрушаются фасады памятников, нарушается санитарное состояние территории поселения.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и в общественных местах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Для обеспечения Программы благоустройства территории Нововасюганского сельского поселения предлагается регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по ремонту детских, спортивных площадок;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по чистке и ремонту колодцев;

- мероприятия по уборке несанкционированных свалок;

В 2017 году планируется строительство и обустройство парковой зоны с размещением внутри зоны детской площадки.

Перечень основных мероприятий Программы указан в Приложении № 2 к настоящей Программе.

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Нововасюганского сельского поселения.

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы из бюджета Нововасюганского сельского поселения на 2017 год, составляет 1478,71 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Нововасюганского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных Решением Совета Нововасюганского сельского поселения, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в Решение Совет Нововасюганского сельского поселения о бюджете Муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период и в Программу.

Объемы финансирования Программы указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является:

- Муниципальное казенное учреждение администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области.

Действия по корректировке, приостановлению или прекращению настоящей Программы осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования Нововасюганского сельского поселения их формирования и реализации, утвержденным Постановлением МКУ администрации Нововасюганского сельского поселения от 20.05.2015 № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования Нововасюганского сельского поселения их формирования и реализации».

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик – МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Исполнитель муниципальной программы подготавливает и до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в МКУ администрации Нововасюганского сельского поселения годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Годовой отчет должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об объеме, затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов;

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, исполнитель муниципальной программы подготавливает и до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в МКУ администрации Нововасюганского сельского поселения годовой отчет о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации.

Настоящая Программа считается завершенной после утверждения отчета о ее выполнении в установленном порядке.

Приложение № 1

**Перечень**

**целевых показателей (индикаторов) Муниципальной Программы**

**«Благоустройство территории Нововасюганского сельского поселения на 2017 год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Планируемые значения показателей |
| 2017 год |
| 1. | Соответствие объектов внешнего благоустройства (тротуаров, уличного освещения, озеленения) ГОСТу; | процент | 50 |
| 2. | Привлечение предприятий, организаций и населения поселения к работам по благоустройству; | процент | 80 |
| 3. | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, парковыми зонами, местами отдыха, детскими игровыми и спортивными площадками) | процент | 70 |

Приложение № 2

**Перечень**

**мероприятий Муниципальной Программы**

**«Благоустройство территории Нововасюганского сельского поселения на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансирование на 2017 год, тыс. руб. |
| 1. | Расчистка муниципальных территорий Нововасюганского сельского поселения от снега (по адресам) | МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения | Бюджет Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение | 136,41 |
| 2. | Уборка несанкционированных свалок, вывоз контейнеров ТБО | 268,30 |
| 3. | Уличное освещение:  - потребление электроэнергии  - содержание (замена ламп и светильников) | 275,00 |
| 4. | Строительство и обустройство парковой зоны | 200,00 |
| 5. | Ремонт детских спортивных площадок | 150,00 |
| 6. | Содержание ледового городка | 10,00 |
| 7. | Заливка ледового катка | 25,00 |
| 8. | Чистка и ремонт колодцев | 50,00 |
| 9. | Содержание дороги до свалки | 364,00 |
| ИТОГО | | | | 1478,71 |