- Администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2012 г.                                                                                         №

с. Новый Васюган

О  проведении  мероприятий

по благоустройству  территории

Нововасюганского сельского поселения

в 2012 году

На основании утвержденных «Правил благоустройства и санитарного содержания территории Нововасюганского сельского поселения» решением Совета от 14.03.2012 г № 234

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 15 апреля по 15 июня 2012 года в сельском поселении Нововасюганское двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке закрепленных за предприятиями, организациями и физическими лицами территорий.

- Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Нововасюганского сельского поселения (приложение №1).

- Руководителю МУП ЖКХ «Нововасюганское» восстановить благоустройство территории поселка после проведенных в осенне-зимний период  земляных  и  ремонтных работ в срок до 01.05.2012г.

- Специалисту  1 категории Мялик О.Ю. привлечь жителей в срок с 20 апреля по 05 мая 2012г. организовать мероприятия по очистке территорий, прилегающих к частным домовладениям.

- Привести в порядок памятники погибшим в ВОВ 1941-1945г.г. и прилегающие к ним территории в срок до 05.05.2012 г.

- Организовать мероприятия по уборке территории кладбища поселения.

- Информацию по проведению двухмесячника по благоустройству территории сельского поселения Нововасюганское регулярно освещать на сайте администрации поселения.

- Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                     Керганд А.Р.

Приложение №1

к Постановлению Главы

сельского поселения Нововасюганское

№ ___ от «16» апреля 2012г.

План мероприятий

по благоустройству территории Нововасюганского сельского поселения

| Наименование работ (мероприятий) | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд |  |  |
| Уборка придомовых территорий. | Мялик О.Ю. | С 15.04. по 25.05.2012г. |
| Вывоз мусора от населения, Администрацией с / п. | Мялик О.Ю. | С 30.04 – 05.05.2012 г. |
| Благоустройство |  |  |
| Уборка территорий, закрепленных за организациями и предприятиями, вывоз мусора и смета. | Руководители предприятий, организаций | С 20.04. по 05.05.2012г. |
| Ремонт и озеленение памятников Санитарная очистка территории. | Администрация сельского поселения | С 25.04 по 25.05.2012г. |
| Благоустройство магазинов (обновление рекламы, витрин, косметический ремонт, покраска, установка урн) | Руководители предприятий | По согласованию |
| Подготовка клумб, цветников к высадке рассады, посадка цветов у здания Администрации. | Мялик О.Ю. | С 20.05 по 25.05.2012г. |
| Уборка территории кладбища. | Мялик О.Ю. | По согласованию |

Исп.Мялик О.Ю.

Тел. 29-294